Termo de Abertura de Projeto  - Nilton Filho e Hugo Fâncio

Nome do Projeto

Projeto FitTrack Evolution

Objetivos do Projeto

Desenvolver e lançar a primeira versão (MVP) de um aplicativo mobile focado no acompanhamento de treino de musculação, permitindo aos usuários cadastrar fichas personalizadas, registrar repetições, cargas, recordes pessoais (PRs) e visualizar gráficos detalhados de evolução. O projeto entregará um aplicativo mobile completo para iOS e Android em sua versão MVP funcional, contemplando o módulo de musculação com suporte ao cadastro ilimitado de fichas, registro diário de treinos e três tipos de gráficos analíticos de evolução, com a meta de alcance inicial de mil usuários ativos nos primeiros trinta dias pós-lançamento. Todo o processo de desenvolvimento até o lançamento completo do MVP nas lojas digitais será realizado no período de até 6 meses, equivalente a cerca de cento e ointenta dias a partir do pontapé inicial do projeto.

Quais as Justificativas ao Projeto?

O projeto justifica-se pela crescente demanda por soluções digitais no setor fitness, substituindo métodos ultrapassados como fichas impressas ou anotações genéricas por um acompanhamento prático e dinâmico. A ausência de registros precisos dificulta a progressão de cargas e gera desmotivação; o aplicativo soluciona essa dor ao centralizar o histórico de treino e exibir visualmente a evolução do usuário por meio de gráficos analíticos e recordes pessoais (PRs). Além disso, a estrutura modular da plataforma viabiliza uma futura expansão para outras modalidades, como corrida de rua e treinos intervalados. Essa abordagem resolve a lacuna de aplicativos fragmentados no mercado e consolida um modelo de negócio escalável com alto potencial de monetização via assinaturas e parcerias comerciais

| Nossas Metas |  |
| --- | --- |
| 1 | Durante os 30 primeiros dias: mapeamento de requisitos, prototipagem navegável (Figma) do fluxo de musculação e arquitetura da base de dados preparada para expansão multiesporte. |
| 2 | Durante os 60 próximos dias: implementação do cadastro de fichas de treino, banco de exercícios padrão, estrutura de checagem de repetições/pesos e salvamento offline/online. |
| 3 | Durante os 30 próximos dias: desenvolvimento dos gráficos de evolução temporal (volume de carga, frequência) e sistema de alertas de Recordes Pessoais (PRs). |
| 4 | Durante os 60 dias finais: realização de testes com 50 usuários beta (alunos de academia), correção de bugs e publicação oficial nas lojas Google Play e App Store |

| Macro-visão do Projeto (Ciclo de Vida do Projeto) |  |
| --- | --- |
| Etapa | Entregas Previstas |
| 1 | Mapeamento das telas do app de musculação e definição da identidade visual focada em experiência do usuário ágil dentro da academia. |
| 2 | Programação do aplicativo mobile (cadastro de treino, registro diário de cargas/séries, histórico e gráficos de desempenho). |
| 3 | Testes em ambiente real de academia, refinamento da interface com base no feedback dos alunos e publicação nas lojas de aplicativos |
| 4 | Mapeamento do módulo de corrida, treinos intervalados e métricas de endurance para as próximas versões. |
| 5 | Integração de suporte a outras práticas esportivas (como natação, ciclismo e treinos funcionais), permitindo o acompanhamento unificado de métricas de desempenho em uma única plataforma. |

O que pode restringir o sucesso do projeto

Prazo de Lançamento Reduzido: A necessidade de cumprir a janela de 180 dias para o desenvolvimento e publicação do MVP pode limitar o escopo de funcionalidades iniciais. Baixa Retenção e Fator Usabilidade: A experiência de uso durante o treino precisa ser extremamente rápida; se o fluxo de registro de cargas e séries for complexo, o usuário pode abandonar o app. Processo de Homologação nas Lojas: Atrasos imprevistos nas revisões das políticas de publicação das lojas de aplicativos (principalmente na App Store, devido a necessidade de um dispositivo com MacOs para possibilitar a compilação do aplicativo). Resistência à Troca de Método: Dificuldade em convencer o usuário a migrar do papel, bloco de notas ou apps concorrentes consolidados.

| Principais partes interessadas e expectativas |  |
| --- | --- |
| Usuários / Praticantes de Musculação | Ter um aplicativo leve, rápido e intuitivo para registrar séries e cargas na academia, além de gráficos claros de evolução e histórico de recordes (PRs). |
| Desenvolvedores / Equipe do Projeto | Entregar o MVP funcional no prazo estipulado com código limpo e arquitetura modular, viabilizando a futura expansão para corridas e outros esportes. |
| Lojas de Aplicativos (Google Play e App Store) | Cumprimento de todas as diretrizes de segurança, privacidade de dados dos usuários e políticas de publicação para homologação da plataforma. |
| Academias e Centros Esportivos | Oferecer uma solução digital moderna para que seus alunos acompanhem o treino, aumentando a retenção e o engajamento dentro do estabelecimento. |
| Personal Trainers / Profissionais de Educação Física | Ter uma ferramenta prática que facilite o acompanhamento do progresso e o envio/ajuste de fichas de treino para seus alunos. |