1. Conceitue a finalidade do Project Management Institute (PMI).

R: O Project Management Institute (PMI) é a maior associação profissional do mundo sem fins lucrativos voltada para a gestão de projetos. Sua finalidade central é disseminar as melhores práticas, padronizar conceitos, promover a ética e elevar a maturidade profissional no gerenciamento de projetos, programas e portfólios.

2. Descreva o conteúdo abordado pelo Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

R: O Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é uma publicação fundamental desenvolvida pelo PMI que consolida o corpo de conhecimento da área de gestão de projetos. Ele funciona como um padrão global, detalhando terminologias, processos, ferramentas e técnicas amplamente aceitas e aplicadas em diversos setores da indústria.

3. Apresente as principais atribuições e responsabilidades de um profissional certificado PMP (Project Management Professional).

R: O profissional certificado PMP (Project Management Professional) detém a responsabilidade de liderar e direcionar equipes, assegurando que as entregas cumpram rigorosamente as restrições de escopo, cronograma, custo e qualidade, mantendo sempre o alinhamento estratégico com os objetivos corporativos.

4. Defina, de forma objetiva, o conceito de projeto.

R: Um projeto é definido pelo PMI como um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

5. De acordo com o PMI, quais são os principais atributos e características de um projeto?

R: Os principais atributos de um projeto são a temporariedade (possui um início e um término bem definidos) e a singularidade (geração de entregas inéditas, mesmo que existam iniciativas similares no mercado).

“Temporário, gera algo único e tem elaboração progressiva”.

6. Descreva, de maneira geral, o processo de elaboração progressiva de um projeto, considerando a técnica de planejamento em ondas sucessivas (Rolling Wave Planning).

R:Como nem todas as variáveis são conhecidas no início, o gerenciamento utiliza a elaboração progressiva, técnica que permite detalhar o planejamento à medida que o projeto avança. Um exemplo prático disso é o planejamento em ondas sucessivas (Rolling Wave Planning), no qual o trabalho de curto prazo é detalhado minuciosamente, enquanto as fases futuras de longo prazo são mantidas em um nível macro até que haja maior clareza.

7. Conceitue o termo stakeholders e explique sua relevância para o gerenciamento de projetos.

R: Os stakeholders englobam indivíduos, grupos ou organizações que podem influenciar ou ser influenciados pelas decisões do projeto. Sua relevância reside no fato de que a gestão ativa de suas expectativas é crucial para evitar resistências, garantir o apoio necessário e assegurar o sucesso da iniciativa.

“É composto por todas as pessoas que sabem desse projeto, e que podem ou não ajudar”.

8. Apresente a definição de gerenciamento de projetos.

R: O gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender ou superar os requisitos e expectativas estipuladas pelos envolvidos.

9. Descreva as interfaces e as relações existentes entre o gerenciamento de projetos e o planejamento estratégico organizacional.

R: O gerenciamento de projetos atua diretamente em consonância com o planejamento estratégico organizacional, funcionando como o braço executor que traduz a visão de longo prazo da alta gestão em entregas práticas, tangíveis e orientadas a resultados de negócio.

10. Conceitue Escritório de Gerenciamento de Projetos (Project Management Office – PMO).

R: O Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO - Project Management Office) é uma estrutura organizacional que centraliza e coordena a gestão de projetos, definindo metodologias, padrões e governança.

“PMO é uma divisão organizacional -> Objetivo: cuidar do projeto”.

11. Apresente a classificação dos Escritórios de Gerenciamento de Projetos e descreva suas principais características.

R: Os PMOs são classificados em três tipos principais:

- Suporte: focado em fornecer templates, metodologias, repositórios de lições aprendidas e treinamento.

- Controle: exige conformidade com padrões, realiza auditorias e monitora a aderência aos processos.

- Diretivo: assume a gestão direta dos projetos e detém a responsabilidade total pelos resultados gerados.

12. Quais são as principais funções e responsabilidades de um gerente de projetos?

R: As funções de um gerente de projetos englobam planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar o ciclo de vida da iniciativa, atuando principalmente como o facilitador da comunicação entre a equipe, os patrocinadores e os demais stakeholders.

13. Liste as principais competências e habilidades necessárias ao desempenho da função de gerente de projetos.

R:O gerente de projetos precisa combinar três grandes pilares de competências:

- Técnicas: conhecimento profundo em metodologias e ferramentas de gestão.

- Comportamentais (Soft Skills): liderança, inteligência emocional, negociação e resolução de conflitos.

- Estratégicas: visão de negócio e alinhamento corporativo.

14. Conceitue as organizações matriciais e apresente suas principais características.

R:As organizações matriciais são estruturas híbridas que buscam equilibrar o poder entre os gerentes funcionais e os gerentes de projetos. Podem ser fracas (quando pendem para o lado funcional), balanceadas (divisão equitativa de autoridade) ou fortes (quando o gerente de projetos detém maior poder de decisão e alocação de recursos).

15. Conceitue as organizações projetizadas e apresente suas principais características.

R: As organizações projetizadas são estruturas que giram inteiramente em torno dos projetos. Nelas, os recursos são alocados de forma dedicada às iniciativas e o gerente de projetos possui independência e autoridade total sobre o orçamento e a equipe.

16. Conceitue as organizações funcionais e apresente suas principais características.

R: As organizações funcionais são estruturas tradicionais divididas hierarquicamente por especialidades técnicas (como marketing, finanças e engenharia). O poder concentra-se fortemente nos gerentes funcionais, e os projetos costumam ocorrer dentro dos limites de um único departamento.

17. Comente a divisão e a finalidade dos grupos de processos de gerenciamento de projetos.

R:O trabalho de gestão é estruturado em cinco grupos de processos: Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle, e Encerramento, os quais se sobrepõem e interagem dinamicamente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto para garantir sua governança e entrega.

18. Cite e explique, de forma resumida, as nove áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, de acordo com o Guia PMBOK.

R:As nove áreas de conhecimento tradicionais do Guia PMBOK são:

- Integração: coordena todos os elementos do plano de projeto.

- Escopo: garante que todo o trabalho necessário (e apenas ele) seja executado.

- Tempo (Cronograma): gerencia a duração das atividades e o cumprimento dos prazos.

- Custos: planeja, estimativa e controla o orçamento financeiro.

- Qualidade: assegura que os requisitos e padrões de excelência sejam atendidos.

- Recursos Humanos: gerencia e desenvolve a equipe do projeto.

- Comunicações: garante a geração, coleta e disseminação adequada das informações.

- Riscos: identifica, analisa e responde aos eventos incertos (positivos ou negativos).

- Aquisições: gerencia a contratação e compra de produtos ou serviços externos (com a adição posterior de Stakeholders nas versões mais recentes).