# EAP — Estrutura Analítica do Projeto

Projeto Aplicativo de Treino Multiesportivo

Projeto Aplicativo de Treino Multiesportivo

| 1.0 Mapeamento das telas e identidade visual. 1.1 Levantamento dos requisitos e funcionalidades. 1.2 Definição do fluxo de navegação do aplicativo. 1.3 Mapeamento das principais telas. 1.4 Criação dos wireframes e protótipos. 1.5 Definição da identidade visual (cores, fontes e elementos). 1.6 Validação e ajustes do protótipo. | 2.0 Programação do aplicativo mobile. 2.1 Configuração do ambiente e estrutura do aplicativo. 2.2 Implementação de cadastro e perfil dos usuários. 2.3 Desenvolvimento do cadastro e registro de treinos. 2.4 Implementação do registro de cargas, séries e repetições. 2.5 Desenvolvimento do histórico de treinos. 2.6 Implementação dos gráficos e métricas de desempenho. 2.7 Integração das funcionalidades e banco de dados. 2.8 Testes e correção de erros. | 3.0 Testes, refinamento e publicação. 3.1 Preparação do ambiente e seleção dos usuários para testes. 3.2 Realização dos testes em ambiente real de academia. 3.3 Coleta de feedback dos alunos. 3.4 Identificação e correção de bugs. 3.5 Ajustes de interface e experiência do usuário. 3.6 Validação da versão final. 3.7 Preparação e publicação nas lojas de aplicativos. | 4.0 Módulo de corrida e endurance. 4.1 Levantamento dos requisitos do módulo de corrida. 4.2 Definição das métricas de desempenho e endurance. 4.3 Criação do fluxo e das telas de corrida. 4.4 Desenvolvimento do registro de corridas e treinos intervalados. 4.5 Implementação do histórico e gráficos de desempenho. 4.6 Testes e validação do módulo. 4.7 Integração com o restante do aplicativo. | 5.0 Integração com outras práticas esportivas. 5.1 Definição das modalidades esportivas a serem integradas. 5.2 Levantamento das métricas específicas de cada modalidade. 5.3 Desenvolvimento dos módulos de natação, ciclismo e treinos funcionais. 5.4 Integração dos módulos ao perfil do usuário. 5.5 Criação do painel unificado de desempenho. 5.6 Testes de integração entre as modalidades. 5.7 Ajustes e preparação da versão multiesportiva. |
| --- | --- | --- | --- | --- |