Mapa de Resposta a Riscos

| Principais Riscos Identificados | Avaliação |  |  | O que podemos fazer para prevenir? | Se o risco se consumar, qual nossa contingência? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impacto | Probabilidade | Criticidade |  |  |
| Prazo de lançamento reduzido | Alto | Média | Alta | Definir um MVP com escopo priorizado, focando nas funcionalidades essenciais; estabelecer cronograma com marcos e margem para imprevistos; acompanhar semanalmente o progresso e antecipar bloqueios. | Priorizar funcionalidades indispensáveis para o lançamento e postergar recursos de menor prioridade para versões posteriores; ajustar o cronograma de entregas sem comprometer a qualidade mínima do MVP. |
| Baixa retenção e fator usabilidade | Alto | Média | Alta | Projetar o fluxo de treino com foco em rapidez e poucos toques; simplificar o registro de cargas e séries; realizar testes de usabilidade com usuários e incorporar feedback antes do lançamento. | Simplificar imediatamente os fluxos que apresentarem maior abandono; priorizar correções de usabilidade e realizar ciclos rápidos de melhoria com base no comportamento e feedback dos usuários. |
| Processo de homologação nas lojas | Alto | Média | Alta | Antecipar os requisitos de publicação da App Store e demais lojas; preparar certificados, contas e materiais com antecedência; realizar testes de compilação e submissão antes da data-alvo; prever acesso a um dispositivo/ambiente macOS para a compilação necessária. | Corrigir rapidamente eventuais rejeições e reenviar o aplicativo; utilizar o ambiente macOS disponível para gerar novas versões; caso haja atraso, comunicar a mudança de prazo e priorizar a disponibilização nas lojas assim que a aprovação ocorrer. |
| Resistência à troca de método | Médio | Alta | Alta | Destacar benefícios claros em relação ao papel, bloco de notas e apps concorrentes; tornar a migração simples, com cadastro rápido e experiência intuitiva; coletar feedback dos primeiros usuários e comunicar ganhos de praticidade. | Oferecer onboarding mais simples e orientado ao valor; ajustar funcionalidades que dificultem a migração; usar feedback dos usuários para remover barreiras e priorizar recursos que aumentem a percepção de utilidade. |